|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Documentation technique |  |
|  |  |
|  | 02:05:2022  Matos |
|  | Machado David  Francisco Garcia |

1. Table des matières

[2. Tables des versions 3](#_Toc103608976)

[3. Introduction 3](#_Toc103608977)

[4. Rappel de l’énoncé 3](#_Toc103608978)

[5. Méthodologie 4](#_Toc103608979)

[6.Planification 6](#_Toc103608980)

[6.0.1 Planning prévisionnel 6](#_Toc103608981)

[6.0.2 Planning Réel 10](#_Toc103608982)

[7. Généralités concernant l’implémentation 13](#_Toc103608983)

[8. Plan et rapport de test 18](#_Toc103608984)

### Tables des versions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Version | Date | Auteur | Changements apportés |
| 1.0 | 18.05.2022 | Machado David | Version finale du document pour le rendu TPI |

### Introduction

Voici ma documentation technique du projet *Matos.* Ce projet a été réalisé lors du Travail pratique individuel (TPI) en mai 2022. Il a été réalisé afin de pouvoir valider mes compétences en informatique au bout de quatre ans au Centre de Formation Professionnelle Technique du Petit-Lancy à Genève.

Matos est un site internet qui permet aux enseignants d’emprunter du matériel de l’école. En tant que visiteur il pourra seulement voir le matériel disponible. Connecter enseignant sur le site il pourra sélectionner le matériel pour l’emprunter et sera mis en attente que l’admin accepte. L’admin pourra ajouter ou modifier du matériel et accepter les prêts des enseignants mis en attente.

### Rappel de l’énoncé

#### Organisation

|  |  |
| --- | --- |
| Experts | |
| Yvan Poulin  Yvpoulin@gmail.com | Francesco Foti  Francesco.foti@devinfo.net |

|  |
| --- |
| Responsable TPI |
| Francisco Garcia  Francisco.garcia@edu.ge.ch |

|  |
| --- |
| Élève |
| David Machado  David.mchdb@eduge.ch |

#### Livrable

Pour les experts et le formateur par email :

* Planning détaillé du projet
* Rapport de projet contenant le

code source au format PDF

* Journal de bord
* Résumé du TPI(1 page en A4)

Pour le formateur uniquement :

* L’accès au repository distant du projet avec les droits de « clone »
* Un readme explicitant l’installation du projet en local
* Un dump de la base de données contenant la structure ainsi qu’un set de données de test

#### Matériel et logiciels à disposition

* Un PC standard école, 2 écrans
* Serveur SGBD à choix (EasyPHP, Wamp, Laragon, Adminr, phpMyAdmin, autre)
* Windows 10
* Visual Studio à jour
* Logiciel de création de schémas (Visio, Gliffy, autre)
* Outil de versionnage de code (Git, avec dépôt distant sur GitHub / Bitbucket / GitLab)
* Navigateur web (Mozilla Firefox/Google Chrome/Safari)
* Logiciel de création de maquettes d’interfaces utilisateur (Sketch, Adobe XD, Proto.io, autre)
* Outil bureautique à choix pour les documents (Google Docs, MSOffice, OpenOffice)
* L’étudiant est autorisé à utiliser son matériel personnel au besoin

#### Description de l’application

### Méthodologie

Afin d’être organisé tout au long de mon travail, j’ai décidé d’utiliser la méthode en 6 étapes que nous avons apprises lors de nos 4 années de formation.



Figure Méthode en 6 étapes

#### S’informer

Pour cette première étape de la méthode en 6 étapes, j’ai commencé par m’informer, c’est-à-dire que j’ai dû lire et analyser mon énoncé afin de le décortiquer pour comprendre chaque tâche qui m’était demandée. Pour se faire, j’ai décider d’imprimer l’énoncé pour pouvoir avoir un visu constamment et rapide des points.

#### Planifier

J’ai dû établir un planning de travail afin de me faire une idée du temps que les tâches allaient me prendre. J’ai pris les éléments de l’énoncé.  **A compléter**

J’ai décidé de mettre un ordre de priorité sur chaque tâche afin d’avoir un ordre de réalisation de tâches, voici le code que j’ai instauré pour les priorités :

* P0 : Bloquant
* P1 : Critique
* P2 : Important
* P3 : Secondaire

Une fois mes user stories crées, je les ai intégrées à un product backlog, qui me permet d’avoir un détail de chaque tâche du projet.

J’ai ensuite mis en place un diagramme de Gantt, qui me permet par la suite de voir les différences entre que j’avais prévu et ce que réellement réalisé.

#### Décider

Tout au long de la réalisation de mon travail, j’ai dû prendre des décisions sur ma

façon de faire. J’ai parfois dû arrêter de développer pendant un moment afin de

choisir entre deux solutions, laquelle pouvait être la meilleure à employer.

#### Réaliser

La quatrième étape est la réalisation. Elle consiste à exécuter les tâches que nous avons planifiées et décider au préalable. C’est en général l’étape la plus longue du projet, il faut se fier un maximum sur le plan établi.

Lors de la réalisation, j’ai tenu un journal de bord qui m’a servi à expliquer le fond de ma pensée de façon quotidienne. C’est aussi durant la réalisation que j’ai effectué le plus gros du travail. Pour ma part, la réalisation s’est bien passée, entre autres, car j’ai bien planifié le déroulement du projet.

#### Contrôler

Les contrôles se font lors de la cinquième étape. À ce moment-là, chaque User Story doit être complet, pour qu’elle soit ensuite vérifiée. Par exemple, nous pouvons vérifier si la description et le résultat de la tâche correspondent bien aux consignes établies. Il s’agit aussi d’effectuer un plan de test sur le projet en lui-même. Il est conseillé de faire effectuer les contrôles et les tests à des personnes tierces, car cela apporte de meilleurs résultats.

Pour ma part, j’ai choisi de faire des tests au milieu du projet. Parce que les fonctionnalités n’étaient pas compliquées au début et je n’ai pas eu d’erreur bloquant . J'avais aussi pensé à le faire uniquement à la fin de la conception de mon projet, mais je n'ai pas opté pour cette façon de faire, parce que j’allais oublier la plupart des tests.

#### Évaluer

La sixième et dernière étape est l’évaluation du travail. Lors de l’évaluation, nous passons en revue le déroulement du projet et nous repérons les aspects qui ont bien fonctionné et ceux qui ont moins bien fonctionné. De plus, pour ne pas avoir à refaire les mêmes erreurs, nous cherchons à connaitre les points qui pourraient être améliorés pour le prochain projet.

### 6.Planification

### 

### 6.0.1 Planning prévisionnel

Voici ci-dessous toutes les tâches de mon planning prévisionnel et avec le temps estimer de chaque tâche. J’ai séparé le développement en deux parti une partie vue seulement visuelle et une deuxième partie seulement la partie back-end.

Une image contenant table

Description générée automatiquement

Ci-dessous on voit la première semaine comment j’ai réparti les tâches.

Une image contenant table

Description générée automatiquement

Ci-dessous on voit la deuxième semaine comment j’ai réparti les tâches.

Une image contenant table

Description générée automatiquement

Ci-dessous on voit la dernière semaine comment j’ai réparti les tâches.

Une image contenant table

Description générée automatiquement

### 6.0.2 Planning Réel

Voici ci-dessous toutes les tâches de mon planning réel et avec le temps que sa ma pris à réaliser les tâches.

Une image contenant table

Description générée automatiquement

Ci-dessous voici le déroulement de la première semaine de tpi. On peut déjà voir une différence entre le planning prévu et le planning réel j’ai décide de change l’ordre des tâches faire les tâches les plus simple en premier et les plus compliqué à la fin.

Une image contenant table

Description générée automatiquement

Ci-dessous voici le déroulement de la deuxième semaine de tpi. On peut toujours voir la différence entre les plannings.

#### Une image contenant table Description générée automatiquement

Ci-dessous la dernière semaine du déroulement du tpi.

#### 6.1Product backlog


|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** | **T1 système de login** |
| **Description (user story)** | en tant que visiteur permettre de s'inscrire ou de se connecter |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P0** : Bloquant |
|  |  |
| **Nom** | **T2 affichage du matériel** |
| **Description (user story)** | en tant que visiteur et utilisateur, je dois voir le matériel disponible à emprunts |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P0** : Bloquant |
|  |  |
| **Nom** | **T3 affichage du matériel par catégorie** |
| **Description (user story)** | en tant que visiteur et utilisateur, je dois voir le matériel par catégorie |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P1** : Critique |
|  |  |
| **Nom** | **T4 affichage et modification du profil** |
| **Description (user story)** | en tant qu’utilisateur, je dois pouvoir voir mon profil et le modifier |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P2** : Important |
|  |  |
| **Nom** | **T5 ajout, modification et suppression du matériel** |
| **Description (user story)** | en tant qu’administrateur, je peux ajouter, modifier et supprimer du matériel |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P1** : Critique |
|  |  |
| **Nom** | **T6 accepter les prêts** |
| **Description (user story)** | en tant qu’administrateur, je dois accepter les prêts qui sont en attente |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P1** : Critique |
|  |  |
| **Nom** | **T7 calendrier d'emprunt du matériel** |
| **Description (user story)** | en tant qu’utilisateur, lors du choix du matériel un calendrier s'affiche pour choisir la date de l'emprunt |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P0** : bloquant |
|  |  |
| **Nom** | **T8 affichage des utilisateurs** |
| **Description (user story)** | en tant qu'administrateur on peut voir tous les utilisateurs |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P3** : Secondaire |
|  |  |
| **Nom** | **T9 pouvoir ajouter un commentaire** |
| **Description (user story)** | en tant qu'utilisateur on peut ajouter un commentaire lors du rendu du matériels |
| **Critère d'acceptation** |  |
| **Priorité** | **P3** : Secondaire |

#### 6.2Diagramme de Gantt

Voici le diagramme utilisé lors de la conception du site. Il m’a permis d’être organisé ainsi que de savoir précisément les tâches à réaliser de chaque jour.

### 7. Généralités concernant l’implémentation

#### 7.1 librairies et outils externes utilisés

**Visual Studio Code** ou **VsCode** est un environnement de développement (IDE) développé par *Microsoft.* C’est selon moi le meilleur outil de développement on peut quasiment tout faire. Avec le nombre d’extensions qui existe.

Pour ma part, j’ai utilisé VsCode pour quelque des ces extensions. PHP getter and setter qui permet de crée automatiquement les get et set des propriétés de classe. Cela permet de gagner du temps. VsCode nous propose aussi des extensions pour l’utilisation d’un débogueur en PHP, ou bien de formater votre code ce qui permet de bien structurer votre code, que j’ai évidemment utilisé.

Figure 3 - icône Windows Subsystem for Linux

L’application Ubuntu on Windows ma permit de faire fonctionner localement des scripts PHP. J’ai installé tous les packages nécessaires pour crée un serveur LAMP comprenant les trois serveurs *apache2, mariaDB et PHP.* Il est simple d’utilisation si on a un minimum de connaissant de l’environnement linux.

Pour ma part, j’ai utilisé ce logiciel pour la simplicité et la rapidité en cas de problème on peut rapidement redémarrer nos service *apache ou mariaDB.*

La version d’apache2 utilisé : 2.4.41

La version de PHP utilisé : PHP 8.1.5 .


La version de mariaDB utilisé : mysqld Ver 10.3.34-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1 for debian-linux-gnu on x86\_64 (Ubuntu 20.04).

DBeaver est un logiciel client SQL qui offre un outil d'administration de bases de données. Il fournit un éditeur qui prend en charge la complétion de code et la coloration syntaxique. Son interface graphique permet de facilement effectuer des tâches qui peuvent sembler compliquées. Il offre également la possibilité d’afficher sous forme de diagramme une base de données.

Pour ma part, ce logiciel m’a permis de modifier la base de données avec facilité. Mais pour pouvoir créer et vérifier facilement mes requêtes avant de les implémenter dans mon code. J’ai directement fait avec Ubuntu je me suis connecter en ligne de commande à MySQL. l’éditeur script SQL je n’arrive pas à comprendre le fonctionnement.

**Git** est un outil de gestion de version décentralisé, gratuit et open source. Il est simple à apprendre et permet de gérer du plus petit projet au plus grand. Pour exploiter cet outil, j’ai utilisé l’intermédiaire **GitHub** qui est service web d’hébergement de projet. De plus entant étudiant, je profite de l’intégralités qu’il propose.

Pour ma part, j’ai utilisé ces outils dans le but de pouvoir sauvegarder mes projets à un autre endroit que sur mon ssd.

Bootstrap 5 est un Framework CSS qui permet de concevoir et personnalisez très rapidement des sites web, en prenant compte de la taille de l’écran utilisé. C’est l’un des Framework CSS les plus utilisés au monde. Il est très complet et permet l’utilisation de variable, de système de grille responsive, ainsi que de nombreux composants préconstruits. Par conséquent, certaines de ces fonctionnalités utilisent de puissants plug-ins JavaScript.

Pour ma part, j’ai utilisé ce Framework CSS, car il m’a permis d’avoir un site web visuellement bon et rapide sans perdre beaucoup de temps. J’ai choisi ce Framework CSS, parce que j’ai déjà utilisé plusieurs fois dans plusieurs projets, ayant la main dessus, je tenais à le réutiliser. De plus il y a beaucoup d’exemple ce qui permet de trouver la bonne class.

#### 7.1.2 langages utilisés

Le *HyperText Markup Language*, généralement abrégé *HTML* ou, dans sa dernière version, *HTML5*, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web.

Les *feuilles de style en cascade*, généralement appelées *CSS* de l'anglais *Cascading Style Sheets*, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents *HTML*.

*PHP: Hypertext Preprocessor*, plus connu sous son sigle *PHP* (sigle auto-référentiel), est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur *HTTP*, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. *PHP* est un langage impératif orienté objet.


#### 7.2 Architecture du projet

7.2.1 modèle Vue Contrôleur

L’architecture de mon projet se base sur le motif Modèle-vue-contrôleur ou MVC. Comme on peut s’y attendre, ce type d’architecture sépare le projet en trois parties distinctes, la première étant le modèle, la seconde la vue et la dernière le contrôleur. Chaque de ces parties à sa propre fonction.

* Le modèle contient ou récupère les données à afficher.
* La vue contient la partie graphique du projet, autrement dit l’affichage.
* Le contrôleur contient la logique concernant les actions, c’est lui qui va filtrer les données et les analyser.


Voici une image qui schématise bien l’architecture MVC :



Si j’ai choisi cette façon de procéder, c’est parce que l’architecture MVC permet de séparer les couches, ce qui améliore considérablement la maintenabilité de l’application.


7.2.2 Arborescence

L’arborescence de mon projet s’organise autour de plusieurs répertoires importants :

* **asset**: contiens toutes les ressources du projet.
  + **Css**: comporte les fichiers de style du siteweb.
  + **Img**: inclus l’entièreté des images de l’application web.
* **Controllers** : englobe tous les contrôleurs du projet qui détiennent la logique du projet.
* **Database**: contiens la structure de la base de données et avec quelques données.
* **Models**: renferme les différents modèles du projet, ils disposent des données du projet.
* **Vues**: contiens les pages du projet, c’est lui qui fait le lien entre l’utilisateur et le site.

#### 7.3 bases de données

La structure et ainsi le script SQL de la base de données a était donner par le responsable du TPI le diagramme est ci-dessous.



J’ai alors modifié quelques champs. Elle est encodée en utf8 avec comme collation par défaut utf8\_general\_ci et utilise un moteur InnoDB.




Figure - modèle de la base de données de matos

### 7.3.1 Dictionnaire de données

Voici le dictionnaire de données de mon application :

**Tables Images :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colonne | Type | Null | Valeur par Défaut | Commentaires |
| idImage (Primaire) | int(11) | Non |  |  |
| nomImage | varchar(100) | Non |  |  |
| lienImage | varchar(100) | Non |  |  |
| idMateriel | int(11) | Non |  |  |

**Index :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom index | Type | Unique | Compressé | Colonne | Cardinalité | Interclassement | Null |
| PRIMARY | BTREE | Oui | Non | idImage | 16 | A | Non |
| idMateriel | BTREE | Non | Non | idMateriel | 16 | A | Non |

**Tables Matériels :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Colonne** | **Type** | **Null** | **Valeur par défaut** | **Commentaires** |
| idMateriel (Primaire) | int(11) | Non |  |  |
| marque | varchar(50) | Non |  |  |
| description | text | Non |  |  |
| dateEntreeStock | date | Non |  |  |
| actif | tinyint(1) | Non | 1 | 1 = disponible 0= pas disponible |
| categorie | varchar(50) | Non |  |  |
| isDelete | tinyint(4) | Non | 1 | 1=visible 0=invisible |

**Index :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l'index** | **Type** | **Unique** | **Compressé** | **Colonne** | **Cardinalité** | **Interclassement** | **Null** |
| PRIMARY | BTREE | Oui | Non | idMateriel | 15 | A | Non |

**Tables Prêts :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Colonne** | **Type** | **Null** | **Valeur par défaut** | **Commentaires** |
| idPret (Primaire) | int(11) | Non |  |  |
| dateReservation | date | Non |  |  |
| dateDebut | date | Non |  |  |
| dateFin | date | Non |  |  |
| idUtilisateur | int(11) | Non |  |  |
| idMateriel | int(11) | Non |  |  |
| validation | tinyint(1) | Non | 0 | 0 = en attente & 1 = valider |

**Index :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l'index** | **Type** | **Unique** | **Compressé** | **Colonne** | **Cardinalité** | **Interclassement** | **Null** |
| PRIMARY | BTREE | Oui | Non | idPret | 2 | A | Non |
| idUtilisateur | BTREE | Non | Non | idUtilisateur | 2 | A | Non |
| idMateriel | 2 | A | Non |
| fk\_idMateriel\_prets | BTREE | Non | Non | idMateriel | 2 | A | Non |

**Tables Utilisateurs :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Colonne** | **Type** | **Null** | **Valeur par défaut** | **Commentaires** |
| idUtilisateur (Primaire) | int(11) | Non |  |  |
| nom | varchar(50) | Non |  |  |
| prenom | varchar(50) | Non |  |  |
| noTel | varchar(20) | Non |  |  |
| pseudo | varchar(50) | Non |  |  |
| motDePasse | varchar(32) | Non |  |  |
| email | varchar(255) | Non |  |  |
| statut | tinyint(1) | Non | 1 | 1 = enseignant / 2 = admin |
| isDeleted | tinyint(4) | Non | 0 | 0 = activer / 1 = désactiver |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l'index** | **Type** | **Unique** | **Compressé** | **Colonne** | **Cardinalité** | **Interclassement** | **Null** |
| PRIMARY | BTREE | Oui | Non | idUtilisateur | 2 | A | Non |

#### 7.4 Fonctionnalités intégrées

Les fonctionnalités que j’ai implémentées dans mon projet sont décrites ci-dessous. Je les ai séparés par rapport aux pages sur lesquels elle agisse.

### Plan et rapport de test

#### 8.1 Périmètre de test

J’ai choisi des protocoles de tests pour les actions qu’un *visiteur, enseignant ou Administrateur* pourraient effectuer sur le site web.

#### 8.2 Equipement de test

Lors du développement du projet, j’ai utilisé l’environnement suivant pour effectuer les tests :

* Microsoft EDGE Version 101.0.1210.39 (Version officielle) (64 bits) sur Windows 10 éducation, version 21H2

Servers :

* Apache2 2.4.41
* MySQL 10.3.34-MariaDB

#### 8.3 Scénarios de test

J’ai élaboré les scénarios de tests suivants afin de m’assurer que les besoins du cahier des charges soient respectés. Les scénarios de tests sont précis dans le but d’être facilement reproductibles par une autre personne si c’est nécessaire.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Test** | **Auteur** | **Scénario** | **Résultat Attendu** |
| T01 | Machado | Création d'un enseignant | Message |
|  |  | cliquer sur le button register en haut à droite. Affiche le formulaire. Sur le formulaire remplissez tous les champs puis cliquer sur le button en bas du formulaire register. | l'utilisateur à bien été crée |
| T02 | Machado | connexion | Message |
|  |  | cliquer sur le button Login. Remplissez tous les champs du formulaire et appuyer sur le button login | la connexion réussite |
| T03 | Machado | page d'accueil (visiteur ou enseignant) | Message |
|  |  | 1. Affichage de la barre de navigation. 2. Affichage du matériel disponible à louer. 2.1 Affiche un button dans chaque matériel avec le texte plus d'info 3. Affichage du bas de page. | 1. La nav Affiche le logo, l'accueil, catégorie, profil et déconnexion. 2. Le body affiche le matériel disponible. 2.1 affiches le matériel sélectionner en une seule page et avec un button louer. 3. Le pied de page affiche mon prénom et le cfpt. |
| T04 | Machado | page catégorie | Message |
|  |  | 1. Affichage de la barre de navigation. 2. Affichage de tous les catégories existantes.  2.1 Dans chaque catégorie un button afficher avec le texte lister. 3. Affichage du bas de page. | 1. La nav Affiche le logo, l'accueil, catégorie, profil et déconnexion. 2. Le body affiche le les catégories existantes disponible . 2.1 affiches tout le matériel disponible par catégorie sélectionner. 3. Le pied de page affiche mon prénom et le cfpt. |
| T05 | Machado | Page Louer | Message |
|  |  | après avoir cliqué sur le button louer un premier calendrier s'affiche avec les dates après avoir sélectionner une date le deuxième s'affiche pour la durée du prêt. | le calendrier s'affiche avec des couleur vert la date est disponible, rouge le matériel n'est pas disponible ce jour-là et en noir le matériel est endommagé ou en réparation. |
| T06 | Machado | Page Profil | Message |
|  |  | affiche le numéro de téléphone, le pseudo et le champs mot de passe.  En bas du formulaire un button update | Affiche bien les informations personnelles de la personne connecter. pouvoir modifier le pseudo , le numéro ou le mot de passe. |
| T07 | Machado | page d'accueil (admin) | Message |
|  |  | 1. Affichage de la barre de navigation. 2. Affichage du matériel disponible à louer. 2.1 Affiche un button dans chaque matériel avec le texte plus d'info 3. Affichage du bas de page. | 1. La nav Affiche le logo, l'accueil, catégorie, ajout, liste enseignant, liste de prêt, profil et déconnexion. 2. Le body affiche le matériel disponible. 2.1 affiches le matériel sélectionner en une seule page et avec un button louer et un button update. 3. Le pied de page affiche mon prénom et le cfpt. |
| T08 | Machado | Page d'ajout matériel | Message |
|  |  | le formulaire d'ajout de matériel s'affiche. Remplissez tous les champs puis appuyer sur le button ajouter. | si tous les champs on était remplis le matériel a bien été ajouter. |
| T09 | Machado | Page liste enseignant | Message |
|  |  | affiche tous les enseignant inscrit. | affiche l'email, le pseudo, le numéro, et le statut (admin ou enseignant) plus un button pour supprimer le compte. |
| T10 | Machado | Page liste prêt | Message |
|  |  | affiche tous les prêts | affiche la date de réservation, la date de début, la date de fin, utilisateur (mail),le matériel emprunter, le statut(en attente ou valider), et un button valider pour valider les prêts en attente. |
| T11 | Machado | Page d'update un matériel | Message |
|  |  | le formulaire de modifier un matériel s'affiche. Les champs sont déjà remplis en fonction du matériel sélectionner. Modifier les champs que vous voulez puis appuyer sur l'update | le matériel a bien été modifier. |

#### 8.4 Rapport de test

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Testeur** | **Nº test** | **Résultat obtenu** | **OK/KO** |
| 03.05.22 | Machado | T01 | Message | OK |
|  |  |  | le client est créé. |  |
| 03.05.22 | Machado | T02 | Message | OK |
|  |  |  | connexion réussite. |  |
| 05.05.22 | Machado | T03 | Message | OK |
|  |  |  | tout s'affiche correctement. |  |
| 09.05.22 | Machado | T04 | Message | OK |
|  |  |  | tout s'affiche correctement. |  |
| 12.05.22 | Machado | T05 | Message | KO |
|  |  |  | le calendrier s'affiche mais pas les couleurs et il n’y a pas de deuxième calendrier. |  |
| 05.05.22 | Machado | T06 | Message | OK |
|  |  |  | affiche bien les informations personnelles. |  |
| 10.05.22 | Machado | T07 | Message | OK |
|  |  |  | tout s'affiche correctement. |  |
| 10.05.22 | Machado | T08 | Message | OK |
|  |  |  | le matériel est bien créé. |  |
| 12.05.22 | Machado | T09 | Message | OK |
|  |  |  | tous l’enseignants s'affichent correctement. |  |
| 12.05.22 | Machado | T10 | Message | OK |
|  |  |  | tous les prêts s’affichent correctement. |  |
|  | Machado | T11 | Message |  |
|  |  |  |  |  |

### Conclusion

### 9.1 Difficultés rencontrées

### 9.2 Variantes de solutions et choix

### 9.3 Améliorations possibles

### 9.4 Bilan personnel

### 9.5 Remerciements

Je tiens à remercier :

* Monsieur Garcia pour son accompagnement durant mon TPI Madame Terrier pour ses précieux conseils sur la documentation et l’organisation qu’il faut adopter sur des travaux comme celui-ci.
* Ma famille qui m’a aidé à garder le moral dans les moments les plus difficiles de ce TPI.